市住房城乡建设局10月份重点工作目标进展情况一览表

| 序号 | 目标名称 | 进展情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启动改造老旧小区300个以上 | 截至10月底，开工改造老旧小区318个，占年计划基数（300个）的106%，其中154个已完工，占年计划基数的51.3%；剩余项目基本进入工程扫尾阶段。 |
| 2 | 完成节能保暖改造230万平方米以上 | 截至10月底，开工节能保暖工程285万平方米，占年计划基数（230万平方米）的123.9%；其中，251万平方米已完工，占年计划基数的109.1%。 |
| 3 | - 打通未贯通道路30条以上 | 截至10月底，开工未贯通道路42条，占年计划基数（30条）的140%，其中28条已完工，占年计划基数的93.3%。 |
| 4 | - 开工建设立体人行过街通道设施10处以上 | 截至10月底，开工立体人行过街通道设施13处，占年计划基数（10处）的130%，其中1处已完工。 |
| 5 | - 创建农村生活垃圾分类示范镇（街道）10个、示范村200个 | 截至10月底，创建农村生活垃圾分类示范镇（街道）10个、示范村（社区）200个，占年计划的100%。 |
| 6 | - 建成胶州湾海底天然气管线工程，实施市区供热燃煤锅炉“煤改气”15台以上 | 截至10月底，胶州湾海底天然气管线工程海域段12.3公里管道主体建设已全部完成，陆域段完成管道焊接41公里，工程总体完成率达到85%。7处“煤改气”项目已全部开工，工程总体完成率达到90%，计划新增燃气供热锅炉19台，占年计划基数（15台）的126.7%，其中11台已完工。 |